# 第一阶段完成情况与未完成内容整理

## 1. 总体结论

当前项目已经完成第一阶段的“最小可运行 baseline 闭环”：

数据输入 -> 标签读取 -> 模型训练 -> 阈值校准 -> 测试评估 -> 预测样例 -> 错误分析 -> 复现说明

但项目尚未完全达到第一阶段计划书中的完整模型设计目标。主要缺口是：

真实 GOP 声学模型

自监督语音表征模型

融合模型

target_phone 级阈值校准

目标指标达标

review 样本处理

内部数据验证

因此当前状态可定义为：

第一阶段 baseline 交付版：已完成

第一阶段完整模型设计验收版：未完成

## 2. 已完成内容

### 2.1 主数据输入

项目当前主输入文件为：

phones_aligned.csv

phones.csv

其中 phones_aligned.csv 是第一轮模型训练和评估的主输入：

总音素数：94,445

alignment_quality=pass：90,323

alignment_quality=review：4,122

第一轮训练已按计划书建议，只使用：

alignment_quality == "pass"

phones.csv 是合并源表：

总行数：114,429

SpeechOcean762：94,445

L2-ARCTIC-v5.0-Mandarin：19,984

### 2.2 标签字段

项目中已经具备音素级标签字段：

gold_binary

attention_binary

gold_three_class

source_score

error_type

phone_group

当前第一轮模型使用：

gold_binary

作为二分类训练目标。

标签含义：

gold_binary = 1：音素可接受 / 正确

gold_binary = 0：音素错误 / 不可接受

对应说明文件：

reports/label_spec.md

### 2.3 训练 / 验证 / 测试划分

项目已有：

train

dev

test

当前 pass 样本分布：

train：36,064

dev：8,788

test：45,471

对应数据清单：

reports/data_manifest.csv

### 2.4 多数类基线

已完成多数类 baseline，用于证明仅看 Accuracy 会误导模型判断。

产物：

reports/majority_baseline_metrics.csv

reports/majority_baseline_predictions.csv

当前多数类基线 test 结果：

Accuracy = 0.959952

Balanced Accuracy = 0.500000

Macro-F1 = 0.489784

AUC = 0.500000

### 2.5 传统特征模型

已完成两个传统特征模型：

Logistic Regression

Random Forest

模型文件：

models/feature_logreg.joblib

models/feature_random_forest.joblib

当前使用的输入特征：

target_phone

phone_group

duration_ms

phone_index

产物：

reports/feature_baseline_metrics.csv

reports/feature_baseline_predictions.csv

### 2.6 proxy GOP / 伪 GOP 流程

项目已完成 proxy GOP 风格流程：

proxy_gop_score

group_threshold

prediction

confidence

相关产物：

reports/proxy_gop_metrics.csv

reports/proxy_gop_predictions.csv

reports/proxy_gop_group_thresholds.csv

需要注意：

当前 proxy_gop_score 是模型概率分数，不是真正基于声学似然或候选音素后验概率的 GOP。

### 2.7 阈值校准

已完成：

全局阈值

phone_group 阈值

阈值选择在 dev 集完成，test 集只用于最终评估。

尚未完成：

target_phone 级阈值

样本不足时回退到 phone_group 阈值

### 2.8 正式评估

已输出计划书要求的核心评估指标：

Accuracy

Balanced Accuracy

Precision

Recall

Macro-F1

AUC

Confusion Matrix

相关产物：

reports/formal_eval_metrics.csv

reports/formal_eval_confusion_matrix.csv

reports/formal_eval_summary.md

当前最佳 test 结果：

feature_random_forest + global_threshold

Balanced Accuracy = 0.604845

Macro-F1 = 0.384813

AUC = 0.645927

### 2.9 100 条预测样例

已生成 100 条测试音频的音素级预测样例。

产物：

reports/prediction_samples_100_utterances.csv

reports/prediction_sample_utterances.csv

预测样例包含字段：

utterance_id

speaker_id

target_phone

start_ms

end_ms

duration_ms

gold_binary

prediction

confidence

proxy_gop_score

group_threshold

phone_group

audio_path

model

calibration

### 2.10 错误分析

已完成错误分析。

产物：

reports/error_analysis_summary.md

reports/error_cases.csv

reports/error_analysis_by_phone_group.csv

reports/error_analysis_by_target_phone.csv

当前主要薄弱类别：

vowel

fricative

stop

nasal

liquid

当前代表性薄弱音素：

AH

N

L

S

IH

T

DH

R

IY

Z

### 2.11 模型对比

已生成模型对比表。

产物：

reports/model_comparison.md

reports/model_comparison.csv

当前 test 排名按 Balanced Accuracy 排序：

1. feature_random_forest + global_threshold

Balanced Accuracy = 0.604845

Macro-F1 = 0.384813

AUC = 0.645927

2. feature_logreg + global_threshold

Balanced Accuracy = 0.582945

Macro-F1 = 0.440925

AUC = 0.623729

3. feature_random_forest + phone_group_threshold

Balanced Accuracy = 0.557820

Macro-F1 = 0.527742

AUC = 0.645927

4. feature_logreg + phone_group_threshold

Balanced Accuracy = 0.538468

Macro-F1 = 0.513364

AUC = 0.623729

5. majority_class

Balanced Accuracy = 0.500000

Macro-F1 = 0.489784

AUC = 0.500000

### 2.12 阶段验收材料

已生成：

reports/data_manifest.csv

reports/label_spec.md

reports/phase1_acceptance_checklist.csv

reports/phase1_model_design_status.md

这些文件用于对应第一阶段计划书中的交付物和验收要求。

### 2.13 复现材料

已具备：

README.md

requirements.txt

scripts/

一键复跑命令：

python scripts\run_phase1_pipeline.py --input phones_aligned.csv --alignment-quality pass

## 3. 未完成内容

### 3.1 真实 GOP 声学模型未完成

计划书要求：

GOP 或等价声学似然模型

当前项目只有：

proxy_gop_score

该分数来自传统模型概率，不是真正基于声学模型、候选音素似然或音素后验概率计算的 GOP。

后续需要补：

声学模型

目标音素似然

候选音素似然

真实 GOP 计算

按音素 / 音素组阈值校准

### 3.2 自监督语音表征模型未完成

计划书建议尝试：

wav2vec2

HuBERT

WavLM

XLS-R

当前尚未实现：

音频片段切分

embedding 抽取

冻结预训练模型

embedding 分类器

### 3.3 融合模型未完成

计划书建议融合：

GOP 分数

目标音素 ID

音素组

音素时长

语速特征

自监督 embedding

当前模型只使用了基础表格特征，尚未完成：

GOP + SSL embedding + 表格特征融合模型

### 3.4 target_phone 阈值校准未完成

当前已完成：

全局阈值

phone_group 阈值

尚未完成：

target_phone 级阈值

样本不足时回退到 phone_group 阈值

### 3.5 指标尚未达到计划书目标线

计划书目标线大致为：

Balanced Accuracy >= 0.70

Macro-F1 >= 0.55

AUC >= 0.70

当前最佳：

Balanced Accuracy = 0.604845

Macro-F1 = 0.384813

AUC = 0.645927

尚未达到目标线。

### 3.6 review 样本尚未进入正式训练

当前按计划建议只使用：

alignment_quality == "pass"

未完成：

review 样本复核

review 样本重新对齐

review 样本进入鲁棒性测试或二轮训练

### 3.7 内部项目数据验证未完成

计划书提到可用项目内部小样本做迁移验证。

当前尚未看到：

内部验证集

内部数据标签规范

内部数据评估报告

内部数据和公开数据指标对比

## 4. 当前项目状态判断

当前项目已经达到：

第一阶段 baseline 交付版

因为已经完成：

数据表

标签规范

模型训练

阈值校准

测试评估

预测样例

错误分析

复现说明

验收检查表

但尚未达到：

第一阶段完整模型设计验收版

原因是仍缺：

真实 GOP

自监督语音模型

融合模型

target_phone 阈值

指标达标

review / 内部数据验证

## 5. 建议下一步

建议按以下顺序继续：

增加真实声学特征或真实 GOP 分数。

实现 target_phone 级阈值校准，并设置样本不足回退到 phone_group。

对 vowel、fricative、stop、nasal、liquid 做专项错误分析和规则/模型优化。

接入自监督语音表征，先冻结模型抽 embedding，再训练轻量分类器。

构建融合模型，对比：

多数类基线

传统特征模型

真实 GOP 模型

自监督表征模型

融合模型

复核 review 样本，决定是否进入第二轮训练。

接入项目内部小样本验证集，检查迁移效果。